BeHuman — Especificação Técnica e de Negócio

Table of Contents

# BeHuman — Especificação Técnica e de Negócio

Documento de handoff para fábrica de software

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Produto | BeHuman — Plataforma de Inteligência de Pessoas com IA |
| Marca de interface | beculture® |
| Versão do documento | 1.0 |
| Data | 14/07/2026 |
| Destinatário | New Rizon |
| Stack-alvo | React + TypeScript + TailwindCSS (frontend) · |
| Design System | Já existente (template pronto — ver §4.4). Não faz parte do escopo recriá-lo. |

## 0. Como ler este documento

Este documento descreve o que o BeHuman é (visão de negócio) e como ele deve ser construído (arquitetura técnica), para que uma fábrica de software consiga implementá-lo do zero — ou evoluir a base existente — sem depender de conhecimento tácito.

Três requisitos são inegociáveis e aparecem repetidos ao longo do texto porque orientam decisões de arquitetura:

- Contratação self-service no modelo trial — o cliente entra num site, escolhe módulos/plano, começa um teste grátis de 14 dias sem cartão e converte em assinatura paga sem falar com vendas. (§2)

- Hierarquia organizacional de três níveis: Grupo de Empresas → Empresa → Organograma. (§3)

- A IA pode ser corporativa (chave do cliente / BYOK) ou gerida por nós (chave da plataforma). (§6.1)

Convenções: - 🟢 Implementado — já existe na base de código de referência. - 🟡 Parcial / placeholder — a tela existe mas está “em construção”. - 🔴 A construir — requisito novo que a fábrica deve implementar do zero.

## 1. Visão de Produto

### 1.1. O que é o BeHuman

O BeHuman é uma plataforma SaaS de inteligência de pessoas voltada a líderes, CEOs e áreas de RH/Gente & Gestão. Ele combina três coisas num só lugar:

- Squads de IA — grupos de agentes especialistas (Cultura, Financeiro, Jurídico, Gestão de Pessoas, Conselho Administrativo etc.). Cada agente personifica uma referência humana (ex.: Peter Drucker em Governança, Michael Porter em Estratégia) e responde no contexto da empresa do cliente.

- Memória corporativa de longo prazo — uma base de conhecimento por empresa que a IA “lembra” e injeta em toda resposta, personalizando o atendimento.

- Insights e produtividade — sinais gerados por IA sobre a operação de pessoas (risco de turnover, engajamento, avaliações atrasadas) e um “estúdio” de IA para criar conteúdo (atas, apresentações, artigos, imagens, vídeos).

A tese de produto: transformar dados dispersos de pessoas e operação em decisões e ações, com a IA agindo como um “business partner” sempre disponível.

### 1.2. Proposta de valor

| Para quem | Dor | Como o BeHuman resolve |
| --- | --- | --- |
| CEO / Fundador | Decisões estratégicas sem sparring qualificado | Diretrizes para o uso de IA e Squads com skills com estratégia e risco |
| RH / Gente & Gestão | Sinais de pessoas espalhados em várias ferramentas | Insights unificados + conectores (Slack, Teams, LMS, folha) |
| Líder de área | Falta de tempo para produzir comunicação/documentação | IA Studio: ata, apresentação, artigo, carrossel, vídeo a partir de um input |
| Toda a empresa | IA genérica que não conhece o contexto do negócio | Memória corporativa + squads treinados no perfil da empresa |

### 1.3. Conceitos-chave (glossário rápido)

- Grupo de Empresas — holding / rede que agrupa várias empresas (tenants) sob uma administração comum. 🔴

- Empresa (Tenant) — a unidade que contrata e é isolada das demais. 🟢

- Usuário — quem faz login; pertence a uma empresa e tem um papel. 🟢

- Produto — grande área funcional (BeHuman, Learning, Performance, Project Management, Hiring). 🟢/🟡

- Squad — grupo de agentes de IA de um domínio (ex.: Cultura). 🟢

- Agente — persona de IA dentro de um squad, com prompt-base próprio e referência humana. 🟢

- Memória — fato que a IA memoriza sobre a empresa e reusa nas respostas. 🟢

- Diretriz — Direcionador para uso de IA, que replete na construção do prompts. 🟢

- Insight — sinal/alerta gerado por IA a partir dos dados das áreas. 🟢

- Conector — integração com uma ferramenta externa (Slack, Teams, Gupy…). 🟢

- IA Studio — conjunto de funções nativas de geração de conteúdo. 🟢

- BYOK (Bring Your Own Key) — a empresa conecta a própria chave de IA. 🟢

## 2. Modelo Organizacional e Multi-tenancy

Requisito central: a estrutura precisa comportar Grupo de Empresas → Empresas → Usuários.

### 2.1. Hierarquia-alvo

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│  GRUPO DE EMPRESAS (holding / rede)            🔴 novo   │
│  · administração e faturamento consolidados              │
│  · políticas e memórias corporativas herdáveis           │
│  ┌───────────────────────┐   ┌───────────────────────┐  │
│  │ EMPRESA A (tenant) 🟢 │   │ EMPRESA B (tenant) 🟢 │  │
│  │  · plano/assinatura    │   │  · plano/assinatura   │  │
│  │  · conexão de IA       │   │  · conexão de IA      │  │
│  │  · memória, conectores │   │  · memória, conectores│  │
│  │  ┌─────────┐ ┌───────┐ │   │  ┌─────────┐          │  │
│  │  │Usuário 1│ │Usuár.2│ │   │  │Usuário 3│   …      │  │
│  │  └─────────┘ └───────┘ │   │  └─────────┘          │  │
│  └───────────────────────┘   └───────────────────────┘  │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

### 2.2. Estado atual vs. requisito

- 🟢 Empresa → Usuários já existe e é o eixo de multi-tenancy. Empresa é o tenant; todos os dados (memória, conversas, conectores, uso de IA, assinatura) são escopados por empresaId.

- 🔴 Grupo de Empresas é a camada a adicionar. Recomendação de modelagem:

  - Nova entidade GrupoEmpresas (id, razão social do grupo, admin owner).

  - Empresa ganha grupoId String? (nulo = empresa avulsa, sem grupo).

  - Faturamento consolidado: a Assinatura pode ser por empresa (padrão) ou por grupo (enterprise) — prever grupoId? na Assinatura.

  - Memórias e diretrizes corporativas podem existir no nível do grupo e serem herdadas por todas as empresas (ver §6.4).

  - Squads custom podem existir no nível do grupo/empresa (o catálogo hoje é global; o schema já prevê a extensão empresaId String? em Squad/SquadAgent).

### 2.3. Papéis e permissões (RBAC) 🟢

Enum UserRole: owner, admin, membro.

| Ação | owner | admin | membro |
| --- | --- | --- | --- |
| Usar squads, IA, memória, conectores | ✅ | ✅ | ✅ |
| Convidar/remover usuários | ✅ | ✅ | — |
| Gerir assinatura / pagamento | ✅ | — | — |
| Configurar conexão de IA (BYOK) | ✅ | ✅ | — |
| Editar memórias corporativas (read-only p/ membro) | ✅ | ✅ | — |

🔴 Para o nível de grupo, prever um papel adicional (ex.: group_admin) que administra todas as empresas do grupo.

### 2.4. Convites 🟢

- No onboarding, o owner convida membros por e-mail (entidade Convite, status pendente → aceito).

- Restrição de unicidade: um e-mail por empresa (@@unique([empresaId, email])).

## 3. Arquitetura Técnica

### 3.1. Stack

| Camada | Tecnologia | Observações |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 19 + TypeScript + Vite | SPA; roteamento com React Router |
| Estilo | TailwindCSS 4 | via template/design system pronto (§4.4) |
| Backend/API | TypeScript | REST; módulos por domínio |
| ORM | Avaliar | migrations versionadas |
| Banco | Avaliar | um schema, multi-tenant por empresaId |
| Auth | Avaliar | Bearer token; senha com bcrypt |
| IA | SDK Anthropic + SDK OpenAI + Gemini | texto/LLM, imagem, web search |
| Rate limiting | Avaliar | proteção anti brute-force no login |
| Validação | Avaliar | DTOs de entrada |
| Deploy (ref.) | Avaliar | binaryTargets Prisma p/ debian-openssl-3.0.x |

A escolha de React + Tailwind + TypeScript para o frontend é requisito do cliente e já está atendida pela base de referência.

### 3.2. Autenticação e isolamento

- Login: POST /login { username, password } → { authToken, user }. Token JWT armazenado em localStorage (authToken) e enviado em Authorization: Bearer.

- Rate limit estrito no login (5 tentativas / 60s) e dummy hash para equalizar tempo de resposta (mitiga enumeração de usuários).

- Guarda de rotas: o frontend tem AuthGuard; rotas públicas (/login, /cadastro, /onboarding) vs protegidas.

- Isolamento multi-tenant: o empresaId vem do JWT; toda query de dados de negócio filtra por empresaId. A fábrica deve garantir que nenhum endpoint aceite empresaId do corpo/query do cliente — sempre do token.

### 4.4. Design System / Template (fora do escopo de criação) 🟢

O template de design system já existe e não deve ser recriado. A fábrica consome os componentes e tokens existentes.

- Base: template Tailux (admin React + Tailwind) já integrado.

- Tema da marca (beculture) em src/styles/beculture-theme.css, sobrescrevendo as rampas de cor do Tailux:

  - Primary (dourado/champagne): #F0C880 canônico (nível 300); interativo #C89A3F (500); hover #A87A1E (600).

  - Neutros quentes (structure): preto da marca #010101 (900), fundo #F5F5F5 (100), bordas #D5D5D5 (300), texto secundário #868686 (500).

  - Success (verde de conversão): #00A650.

  - Tipografia: Host Grotesk.

- Suporte a tema claro/escuro já previsto (assinaturas de logo -dark).

Entregáveis de design que a fábrica reutiliza: componentes de layout (sidebar, header/prompt bar), cards, inputs, botões (primário dourado, conversão verde), modais e tabelas.

## 5. Modelo de Dados

Fonte de verdade: ts/api/prisma/schema.prisma. O schema espelha os tipos do frontend, garantindo contrato único.

### 5.1. Diagrama de entidades (atual + extensão de grupo)

Diagrama de entidades (modelo de dados)

### 5.2. Entidades principais

| Entidade | Papel | Campos-chave |
| --- | --- | --- |
| GrupoEmpresas 🔴 | Holding/rede que agrupa empresas | id, razaoSocial, ownerId |
| Empresa 🟢 | Tenant que contrata | tipoPessoa (pj/pf), documento (CNPJ/CPF), plano, ciclo, modulos[], setor, onboardingConcluidoEm |
| Usuario 🟢 | Quem faz login | empresaId, nome, email (único), senhaHash, role, trialStartsAt/EndsAt |
| Convite 🟢 | Convite de membro | empresaId, email, role, status |
| Assinatura 🟢 | Cobrança (1:1 c/ empresa) | plano, ciclo, status, usuarios, posicoes, preços (snapshot), total, metodoPagamento, gatewayRef |
| AiConnection 🟢 | Conexão de IA BYOK (LLM) | provider (anthropic/openai), model, apiKeyEncrypted (AES-256-GCM), keyLast4, status |
| AiMediaConnection 🟢 | Conexão de IA de mídia | kind (image/video), provider, model, apiKeyEncrypted |
| Squad 🟢 | Grupo de agentes de um domínio | id (code), slug, title, description (“quando usar”), order, active |
| SquadAgent 🟢 | Persona de IA no squad | position, reference (pessoa personificada), who, contribution, prompt, model? (override) |
| SquadStarterQuestion 🟢 | Perguntas para começar | text, order |
| SquadStarterAction 🟢 | Ações que a IA pode executar | text, order |
| SquadPin 🟢 | Squad fixado por um usuário | usuarioId, squadId, order |
| Memoria 🟢 | Fato que a IA lembra da empresa | categoria, titulo, conteudo, origem, confianca, ativa, corporativa (read-only) |
| EmpresaConector 🟢 | Integração ativada | connectorId, origem (app/mcp/oauth), tokens OAuth criptografados |
| McpApiKey 🟢 | Chave do servidor MCP | nome, keyHash (SHA-256), last4, revogadaEm |
| Conversa / Mensagem 🟢 | Histórico de chat com squads | squadId, agentId?, titulo · role (user/assistant), conteudo |
| AiUsage 🟢 | Consumo de tokens por chamada | entrada, saida, fonte — alimenta contadores 1h/24h/7d |

### 5.3. Notas de modelagem relevantes para a fábrica

- Catálogo de squads é global (não por tenant) e semeado via seed a partir de planilha. O schema já documenta a extensão futura para squads por empresa/grupo (empresaId String?).

- Sem FK “duras” para o catálogo em Memoria/EmpresaConector/Conversa: o squadId/connectorId/categoria são texto validado contra catálogo no service — permite o catálogo evoluir sem quebrar dados históricos.

- Segredos nunca trafegam crus: chaves de IA e tokens OAuth ficam criptografados (AES-256-GCM); só se expõe last4. Chaves MCP só aparecem uma vez na criação (guardamos o hash SHA-256).

- Cascade delete por empresaId em tudo (deletar um tenant limpa seus dados).

## 6. Camada de Inteligência Artificial

### 6.1. IA corporativa (BYOK) vs. gerida por nós 🟢

Requisito central: a API de IA pode ser corporativa (o cliente usa a própria chave) ou gerida por nós (chave da plataforma).

A resolução de credenciais segue uma ordem de prioridade (ai.service.ts::resolveCreds):

1) A empresa tem AiConnection própria (BYOK)?
      → usa provider + chave DA EMPRESA          (managed = false)
2) Senão, existe chave da plataforma (env)?
      → usa a chave GERIDA POR NÓS               (managed = true)
3) Senão → erro amigável "configure uma conexão de IA".

Implicações para a fábrica: - BYOK: tela de “Conexão de IA” onde owner/admin cola a chave (Anthropic/OpenAI), o sistema valida a chave (validateKey), criptografa e guarda keyLast4 + status. - Gerida: a chave da plataforma vem de variável de ambiente (ANTHROPIC_API_KEY); o consumo é medido por tenant (AiUsage) para rateio/cobrança. - O flag managed deve ser propagado para telemetria/billing (quem paga o token). - Mídia (imagem/vídeo) tem conexões separadas (AiMediaConnection) por modalidade — imagem via OpenAI, vídeo via avatar falante (HeyGen).

### 6.2. Provedores e capacidades 🟢

Interface LlmProvider (abstrai Anthropic e OpenAI):

- streamChat — resposta em streaming (chat com squads).

- complete — resposta única (relatórios longos: Análise, Ata…).

- completeWeb — resposta com busca na web e fontes citadas (opcional por provedor).

- validateKey — valida a chave (401 = inválida).

- Todas expõem uso de tokens (entrada/saida, incluindo cache) para alimentar o AiUsage.

### 6.3. Squads e Agentes 🟢

Cada squad agrupa agentes que personificam referências humanas. O prompt final de uma resposta combina: prompt do agente + framing da plataforma + memória de longo prazo da empresa.

Catálogo de referência (15 squads): Comunicação Interna, Conselho Administrativo, Cultura, Dados & BI, Financeiro, Gestão de Pessoas, Jurídico, Marketing, Processos, Produto, Redes Sociais, RH (+ demais).

Tela de um squad — exibe “quando usar”, membros do squad (agentes/referências), 15 perguntas para começar e 15 ações que a IA pode executar, além de chat e painel lateral (Histórico / Documentos):

Tela de squad — Conselho Administrativo

Cada card de agente traz reference · position (ex.: Peter Drucker · Governança, Michael Porter · Estratégia Competitiva, Nassim Taleb · Gestão de Riscos). O disclaimer é explícito: “Não são as pessoas reais. São decisões e orientações geradas com base no perfil e no conteúdo publicado por elas.”

Tela de squad — Gestão de Pessoas

Requisitos funcionais do squad: - Fixar/desafixar squads na sidebar (SquadPin, por usuário). - Chat com o squad inteiro ou com um agente específico (agentId). - Perguntas e ações sugeridas viram atalhos que iniciam uma conversa. - Histórico de conversas por usuário/empresa; título derivado da 1ª mensagem. - CRUD administrativo de squads/agentes (ordenação, ativar/desativar, override de modelo por agente).

### 6.4. Memória corporativa (Diretrizes) 🟢

Base de conhecimento de longo prazo por empresa. Cada memória ativa é injetada no contexto das respostas (personalização tipo RAG leve).

Diretrizes — memória de longo prazo da IA

- Campos: categoria (slug de squad ou tema transversal: estratégico/hierárquico/histórico), titulo, conteudo, origem, confianca (alta/média/baixa), ativa, corporativa.

- corporativa = true → definição read-only: o membro não pode desativar/editar/remover (política da empresa/grupo). 🔴 No nível de grupo, memórias corporativas podem ser herdadas por todas as empresas.

- Contadores no topo: total de memórias, ativas e tokens estimados (impacto no contexto).

- Origem automática: a IA registra memórias a partir de conversas, conectores e squads.

### 6.5. IA Studio — funções nativas de conteúdo 🟢

Estúdio de geração/transformação de conteúdo. Cada função é um controller/endpoint próprio no backend.

IA Studio — funções nativas de criação de conteúdo

| Função | O que faz |
| --- | --- |
| Análise de conteúdo | Analisa um arquivo/link em 17 seções |
| Criar apresentação | Roteiro editável → .pptx, slides ou book HTML |
| Criar artigo | Artigo completo em Markdown, com refino |
| Criar Ata | Ata executiva a partir de transcrição/arquivo |
| Criar carrossel | Cards + legenda + hashtags, com prévia |
| Criar cortes | Editor de vídeo no navegador (recorta/exporta MP4) |
| Criar imagem | Imagem por IA (OpenAI) — tamanho, qualidade, fundo |
| Criar vídeo | Avatar falante (HeyGen) a partir de um roteiro |
| Melhorar texto | Reescreve com mais clareza (com desfazer) |
| Uploads | Áudio (transcreve + resume), Documento e Transcrição → adicionam à Memória |

### 6.6. Medição de uso (billing de IA) 🟢

- Cada chamada ao modelo gera um evento AiUsage (entrada/saída de tokens, fonte).

- Contadores por janelas de 1h / 24h / 7d exibidos no header (ver prints do app).

- Eventos > 7 dias são podados.

- Escopo por usuário, dentro da empresa → permite cotas, rateio e limites por plano. 🔴 (definir cotas por plano)

### 6.7. Servidor MCP por tenant 🟢

O BeHuman expõe um endpoint MCP (/mcp) para clientes externos (Claude, Cursor) consumirem os dados/ferramentas da empresa. Autenticação por API key (McpApiKey): a chave crua é exibida uma única vez; em repouso guarda-se só o hash SHA-256; suporta rótulo, lastUsedAt e revogação (soft-delete para auditoria).

## 7. Mapa de Módulos e Telas

### 7.1. Estrutura de navegação 🟢

O app é organizado em Produtos (switcher no topo da sidebar). O produto principal é o BeHuman; os demais são módulos comerciais.

- BeHuman — Painel (Insights, Memória, Notas, IA), Squads (fixáveis), Grupos, Histórico.

- Learning — Universidade, Meus Treinamentos, Equipe·LMS. 🟡

- Performance — 1:1s, Ciclo de Desempenho (autoavaliação, 360, gestor, feedback, PDI, calibração), Elogios, Metas/OKRs. 🟡

- Project Management — Alocação de Horas, Organização. 🟡

- Hiring — Vagas, Candidatos, Banco de CVs, WhatsApp, Divulgação, Campanhas. 🟡

Áreas de sistema (ícones do topo, escopadas ao produto): Feed, Email, Slack, Agenda, CRM, WhatsApp, Eventos, Comunidades, Organograma, Pesquisas, Diretrizes, Conectores, Agentes, Chat, Documentos, Minhas Tarefas, Calendário, FAQ, Aprovações, Atalhos, Bloco de Notas, Formulários, Automações, Tour, Atualizações, Configurações.

Nem todas as áreas estão implementadas — várias exibem “em construção” (placeholder). O escopo prioritário construído é o do produto BeHuman (abaixo). A fábrica deve tratar as demais como roadmap.

### 7.2. Autenticação — Login 🟢

Login

Login por usuário/senha + SSO Google/Microsoft (previsto). “Create account” leva ao /cadastro (trial).

### 7.3. Painel — Insights 🟢

Página inicial do BeHuman. Sinais gerados por IA a partir dos dados das áreas; o usuário age direto pelo insight (criar tarefa, agendar 1:1, registrar elogio). Abas: Para você · Para equipe · Reuniões · Chat. Filtros, busca e ordenação; severidade por cor (“Ação necessária” / “Atenção”); feedback de utilidade (👍/👎/ocultar).

Painel — Insights

Note o header global (prompt bar “Pergunte à sua Memória…”, modos Memória/Web/Auto, upload de áudio, contadores de uso de IA 1h/24h/7d, e ícones das áreas de sistema).

### 7.4. Painel — Memória (grafo) 🟢

Visualização em grafo da Memória, montada a partir de notas .md, [[wikilinks]], tags e pastas (estilo Obsidian). Estado inicial pede a seleção da pasta de origem.

Memória — grafo de conhecimento

### 7.5. Painel — Notas 🟢

Bloco de notas do usuário (migrado do app de origem). 🟢

### 7.6. Conectores 🟢

Catálogo de 53 integrações em 12 categorias (Comunicação, Identidade & Acessos, RH & Folha, Recrutamento, Produtividade & Projetos, BI & Analytics, Automação…). Cada card mostra o objetivo e as permissões solicitadas, com botão Conectar. Integrações com fluxo real usam OAuth (ex.: Slack) e guardam tokens criptografados. Também há um bloco IA & Modelos (onde se configura BYOK).

Conectores — catálogo de integrações

### 7.7. Documentos 🟢

Gerenciador de arquivos por empresa: pastas, upload, visualização e download (imagens, XLSX, PDF…). Contadores de pastas/arquivos/imagens.

Documentos — arquivos da empresa

### 7.8. Áreas em construção 🟡

Diversas áreas de sistema (ex.: Configurações, Agentes, Chat dedicado, Organograma) hoje são placeholders. Servem de mapa do roadmap para a fábrica.

Exemplo de área em construção — Configurações

## 8. Requisitos Não-Funcionais

### 8.1. Segurança e conformidade

- Senhas: hash bcrypt; nunca em texto plano.

- Segredos (chaves de IA, tokens OAuth): criptografia AES-256-GCM em repouso; exibição só de last4.

- Chaves MCP: hash SHA-256; chave crua exibida uma única vez; revogação com trilha de auditoria.

- JWT com expiração; Authorization: Bearer.

- Rate limiting (throttler) no login e em endpoints sensíveis.

- Isolamento de tenant: empresaId sempre do token, nunca do input do cliente.

- LGPD: dados pessoais isolados por tenant; cascade delete por empresa; prever export/retenção. Plano Expert cita “LGPD avançado”. 🔴 detalhar DPA, retenção e direito ao esquecimento.

- SSO/SAML: requisito do plano Expert. 🔴

### 8.2. Internacionalização

- Interface em pt-BR (público Brasil). Estruturar textos para futura i18n. 🟡

### 8.3. Performance, escala e disponibilidade

- Multi-tenant num único banco Postgres com índices por empresaId.

- Respostas de IA em streaming (UX responsiva).

- SLA/uptime: Expert cita 99,9% e suporte 24/7. 🔴

### 8.4. Observabilidade

- AiUsage como base de telemetria de consumo de IA.

- 🔴 Prever logs estruturados, métricas e alertas (erros de gateway, falhas de validação de chave, cotas).

## 9. Integrações e Conectores

- Catálogo global e estático de conectores (espelhado entre front e back). O estado por empresa é a existência de EmpresaConector.

- Origens de conexão: app (UI), mcp (ferramenta MCP) ou oauth (autorização no provedor).

- OAuth real já implementado para Slack (troca de código, teamId/teamName, scopes, token criptografado). Demais conectores seguem o mesmo padrão. 🔴

- Categorias principais: Comunicação (Teams, Slack, Zoom, WhatsApp Business, LinkedIn, Facebook, Instagram), Identidade & Acessos, RH & Folha, Recrutamento (ex.: Gupy), Produtividade & Projetos, BI & Analytics, Automação.

## 10. Checklist de Requisitos do Cliente (para a fábrica)

| # | Requisito | Estado na referência | Ação da fábrica |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Contratação self-service modelo ClickUp (trial 14 dias sem cartão) | 🟢 funil + cálculo de preço; billing mockado | Integrar gateway real (Iugu) via BillingService |
| R2 | Site público de contratação (planos → cadastro → app) | 🟢 /cadastro | Conectar a landing/marketing e SEO |
| R3 | Hierarquia Grupo de Empresas → Empresa → Usuários | 🟢 Empresa→Usuários; 🔴 Grupo | Adicionar GrupoEmpresas, grupoId, faturamento e memórias de grupo |
| R4 | IA corporativa (BYOK) ou gerida por nós | 🟢 resolveCreds (BYOK → managed) | Tela BYOK + cotas por plano + rateio da chave gerida |
| R5 | React + Tailwind + TypeScript | 🟢 | Manter stack |
| R6 | Design system pronto (não recriar) | 🟢 tema beculture sobre Tailux | Consumir componentes/tokens |
| R7 | Squads de IA com agentes personificados | 🟢 catálogo (15 squads) | CRUD admin + evolução de prompts |
| R8 | Memória corporativa injetada nas respostas | 🟢 | Memórias herdáveis por grupo |
| R9 | IA Studio (ata, apresentação, artigo, imagem, vídeo…) | 🟢 | Robustez, filas e limites |
| R10 | Conectores + OAuth + MCP por tenant | 🟢 (Slack OAuth; MCP) | Ampliar conectores reais |
| R11 | Planos/módulos/precificação parametrizáveis | 🟢 em código | Persistir tabela editável pelo comercial |
| R12 | SSO/SAML, SLA 99,9%, LGPD avançado (Expert) | 🔴 | Implementar |

## 11. Roadmap sugerido de entregas

Fase 1 — Fundação comercial (habilita receita) - Integração de pagamento real (Iugu) atrás do BillingService. - Tabela de preços/planos persistida e editável. - Fluxo trial → checkout → assinatura ativa ponta a ponta.

Fase 2 — Grupo de Empresas (R3) - Entidade GrupoEmpresas, grupoId em Empresa/Assinatura. - Administração e faturamento consolidados; papel group_admin. - Memórias e squads herdáveis por grupo.

Fase 3 — IA robusta (R4, R9) - Telas BYOK (LLM e mídia) com validação de chave. - Cotas de tokens por plano e rateio da chave gerida. - Filas/limites para o IA Studio.

Fase 4 — Módulos comerciais (Learning, Performance, Hiring, PM) - Sair de placeholder para funcional, um módulo por vez.

Fase 5 — Enterprise (R12) - SSO/SAML, SLA, observabilidade, LGPD avançada, API dedicada.

## 12. Anexos

- Capturas de tela: pasta prints/ — 01 a 15.

- Schema de dados: ts/api/prisma/schema.prisma (fonte de verdade).

- Contrato de billing: interface BillingService (§2.6).

- Resolução de credenciais de IA: ai.service.ts::resolveCreds (§6.1).

Nota de marca: a UI de referência usa a marca beculture® e há nomes legados no código (GregHub, Confi). O nome de produto adotado neste documento é BeHuman. O arquivo beautyin-design-system.md na raiz do repositório refere-se a outra marca (suplementos) e não se aplica a este produto.